Российская Федерация

Кемеровская область – Кузбасс

Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2026 г.	                                                                                     № 356

г. Белово

О вводе жилья на территории Беловского муниципального округа

за 1 полугодие 2026 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации  Беловского муниципального округа от 22 апреля 2022 г. № 430 «Об утверждении положения о коллегии администрации Беловского муниципального округа», в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищной сферыколлегия администрации Беловского муниципального округа постановляет:

1. Информацию о вводе жилья на территории Беловского муниципального округа за 1 полугодие 2026 года принять к сведению. По состоянию на 01 июля 2026 года введено в эксплуатацию 38 жилых домов, план выполнен в объеме 3482,0 кв.м., что составляет 38% от планового показателя.

2. С целью достижения утвержденных показателей ввода жилья на территории Беловского муниципального округа начальникам территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа продолжать следующую работу:

обход жителей по постановке на кадастровый учет неучтенных объектов ИЖС;

проведение разъяснительной работы с жильцами о возможности ввести дома в эксплуатацию в текущем году, степень готовности которых более 80%.

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы округа (по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности) Митина О.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Беловского

муниципального округа                                                                       В.А. Астафьев