ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе» на 2018-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния в сфере формирования комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории Беловского муниципального округа, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории Беловского муниципального округа, требующего ежедневного внимания и эффективного решения.

Благоустройство - это совокупность работ по содержанию и развитию дорог, территорий жилой застройки, вне квартальных территорий, объектов коммунального обслуживания населения, санитарной очистке территорий, улучшению экологической обстановки. Благоустройство осуществляется в целях приведения территорий в состояние, пригодное для нормального использования по назначению, созданию здоровых, удобных и культурных условий жизни населения.

Анализ проблем, масштабность и сложность задач благоустройства дворовых и общественных территорий Беловского муниципального округа показывает необходимость комплексного подхода к решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретные мероприятия программы.

По состоянию на 1 января 2025 года:

1) На территории Беловского муниципального округа расположены 81 многоквартирных жилых домов, в которых расположено 1451 квартир.

2) Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах Беловского муниципального округа,  составляет 3 624  человек.

3)  39 дворовых территорий с разной степенью благоустройства.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

В вопросах же благоустройства общественных территорий Беловского муниципального округа одной из основных проблем является отсутствие механизма обсуждения проектов по благоустройству общественных территорий.

Под общественными территориями понимаются территории Беловского муниципального округа соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), определенные благодаря сложившимся историческим, культурным, социальным и прочим признакам и созданные для общественного пользования жителей Беловского муниципального округа.

Общественные территории Беловского муниципального округа обустраивались с минимальным участием общественности и без проведения процедур общественного обсуждения. Урегулирование этого вопроса позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству общественных территорий Беловского муниципального округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

В период реализации программы с 2018 по 2025 года проведены работы по благоустройству 19 дворовых территорий и 9 общественных пространств.

Для приведения территории Беловского муниципального округа к современным нормам комфортности выявлена необходимость дальнейшей реализации данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. Выполнение комплекса мероприятий программы позволит значительно улучшить внешний облик Беловского муниципального округа, создать более комфортные условия для жителей, улучшить экономику района и его привлекательность для жителей и туристов.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа  создан раздел «Комфортная среда», в котором размещается вся информация о ходе выполнения мероприятий данной муниципальной программы.

- Описание приоритетов и целей политики Беловского   муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами , целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

Цели и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715.

Реализация государственной программы непосредственно направлена на достижение целевого показателя и задачи «Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году», выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Приоритеты и цели государственной политики на региональном уровне в сфере создания комфортной среды для жизни каждого гражданина направлены на комплексное развитие городов и других населенных пунктов, формирование новых требований к качеству и комфортности жилья, качеству городской среды, экологии, развитию культурной и досуговой среды.

В целях обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса предусматривается решение следующих вопросов:

повышение уровня благоустройства территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания;

развитие экономического потенциала в регионе за счет использования и широкого применения информационных технологий в сфере управления городским хозяйством;

сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

- Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в сфере формирования комфортной городской среды

В целях создания эффективной и сбалансированной работы жилищно - коммунальной отрасли, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Беловского муниципального округа, определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Беловского муниципального  округа и повышение уровня комфортности проживания граждан:

показатели:

Количество благоустроенных дворовых территорий;

Количество благоустроенных общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Беловского муниципального округа;

повышение уровня комфортности проживания граждан;

улучшение условий для массового отдыха жителей Беловского муниципального округа, и организация обустройства мест массового отдыха населения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте дворовых и общественных территорий Беловского муниципального округа.

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе» на 2018-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы округа (по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2018-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Беловского муниципального округа и повышение уровня комфортности проживания граждан |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Цель: «Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». |
|  | Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2026 годы», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 года № 715 |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | + | Шт. | 1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | «МП» | + | Шт. | 2 | 2025 | 2 | 2 | 0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий |

## 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  |

## План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

## План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий ) «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2018-2028 годы |  |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Ремонт дворовых проездов, твердых покрытий аллей, тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, отмостки дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечение освещения дворовых территорий и установка скамеек, урн для мусора. Улучшение состояния общественных пространств и повышение комфортности и уровня жизни населения Беловского муниципального округа | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе | 7023,4 | 10142,6 | 9185,3 | 8569,0 | 6695,0 | 8404,4 | 13302,3 | 4991,5 | 5241,6 | 5040,0 | 0,0 | 78595,2 |
| Федеральный бюджет | 4218,1 | 9192,7 | 8225,2 | 6837,4 | 4963,6 | 6017,3 | 6024,6 | 3950,5 | 3965,3 | 3555,7 | 0,0 | 56950,4 |
| Областной бюджет | 2310,0 | 284,3 | 254,3 | 211,5 | 653,3 | 922,4 | 4966,8 | 212,2 | 490,1 | 728,3 | 0,0 | 11033,2 |
| Местный бюджет | 350,0 | 498,8 | 446,3 | 1243,9 | 991,2 | 1224,7 | 1939,7 | 734,6 | 786,2 | 756,0 | 0,0 | 8971,5 |
| Внебюджетные источники | 145,3 | 166,8 | 259,5 | 276,2 | 86,9 | 240,0 | 371,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1640,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | 2911,8 | 3334,0 | 5190,8 | 5524,2 | 1738,0 | 4799,4 | 7421,9 | 1500,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32420,9 |
| Федеральный бюджет | 1694,4 | 2918,6 | 4544,2 | 4327,0 | 1240,2 | 3360,4 | 3284,9 | 1131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22501,5 |
| Областной бюджет | 928,0 | 90,2 | 140,5 | 133,8 | 163,2 | 515,1 | 2708,2 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4742,8 |
| Местный бюджет | 144,1 | 158,4 | 246,6 | 787,2 | 247,7 | 683,9 | 1057,7 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3536,6 |
| Внебюджетные источники | 145,3 | 166,8 | 259,5 | 276,2 | 86,9 | 240,0 | 371,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1640,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | 4111,6 | 6808,6 | 3944,5 | 3044,8 | 4957,0 | 3605,0 | 5880,3 | 3490,7 | 5241,6 | 5050,0 | 0,0 | 46174,2 |
| Федеральный бюджет | 2523,7 | 6274,1 | 3681,0 | 2510,4 | 3723,4 | 2656,9 | 2739,7 | 2818,7 | 3965,3 | 3555,7 | 0,0 | 34448,9 |
| Областной бюджет | 1382,0 | 194,1 | 113,8 | 77,7 | 490,1 | 407,3 | 2258,6 | 148,4 | 490,1 | 728,3 | 0,0 | 6290,4 |
| Местный бюджет | 205,9 | 340,4 | 199,7 | 456,7 | 743,5 | 540,8 | 882,0 | 523,6 | 786,2 | 756,0 | 0,0 | 5434,9 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | План - график |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | План - график |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | План - график |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Болагоустроено общественных территорий» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | План - график |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | План - график |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | План - график |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

## ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

## элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

## 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

9. Перечень мероприятий муниципальной программы

Для решения задач, поставленных в рамках достижения целей муниципальной программы, планируется осуществить мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий Беловского муниципального округа.

Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий;

Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство дворовых территорий  включает в себя два перечня работ: минимальный и дополнительный.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен в соответствии с региональной программой и включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора;

ремонт автомобильных парковок;

озеленение территорий;

ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт твердых покрытий аллей;

ремонт отмостки.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен в соответствии с региональной программой и включает в себя:

ремонт пешеходных мостиков;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

иные виды работ, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня, визуально показана в приложении 1 к муниципальной программе.

Образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовых территориях Беловского муниципального округа в рамках минимального перечня работ, визуально показаны в приложении 2 к муниципальной программе.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых  территорий  которых  софинансируются  из  бюджета  субъекта Российской  Федерации,  осуществляются  в  соответствии  с  требованиями действующего законодательства Российской Федерации и включают в себя:

подготовку и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Предельная дата заключения муниципальных контрактов по благоустройству дворовых и общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Беловского муниципального округа  стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

10. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

1. В рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации Беловского муниципального округа предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости  необходимых для выполнения работ. В  минимальном  перечне  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий субсидия из федерального бюджета может быть направлена при условии принятия собственниками помещений многоквартирного дома решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

2. В рамках дополнительного перечня работ:

на дворовые территории, включенные в муниципальную программу до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортными жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее  5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортными жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее  20% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Для работ, предусмотренных в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - оборудование детских и (или) спортивных площадок, установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм, обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых работ.

Субсидия  из  федерального  бюджета  может  быть  направлена на благоустройство дворовой территорий при условии принятия собственниками помещений многоквартирного дома решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

предоставление материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

11. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых в ООО «Энергоресурс» (далее - уполномоченное предприятие).

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейств.

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Денежные средства должны перечислятся заинтересованными лицами поэтапно (один раз в год) в соответствии с годом реализации программы.

12. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего 2027 года

Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещении и состав комиссии, утвержден постановлением администрации Беловского муниципального округа от 9 марта 2022 года № 250 «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Беловского муниципального округа».

В соответствии с графиком, инвентаризация проводится путем фактического обследования территории и расположенных на ней элементов. Физическое состояние индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, и выявление потребности в работе по их благоустройству в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса определяется по результатам инвентаризации.

По итогам проведения инвентаризации комиссией по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Беловского муниципального округа, в течение 15 рабочих дней утверждается паспорт благоустройства территории.

Мероприятия    по    инвентаризации    уровня    благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,  с  заключением  по  результатам  инвентаризации  соглашений  с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве  не  позднее  2027 года,  в  соответствии  с  требованиями утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства.

Результатом реализации данного мероприятия  является заключение с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, соглашений об их благоустройстве с целью приведения их в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, что, в свою очередь повлечет повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

13. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

14. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации Беловского муниципального округа от 24 апреля 2025 года № 136 «Об отдельных мероприятиях по обеспечению на территории Беловского муниципального округа реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2024 годы».

2018 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | с. Старопестерево, ул. Центральная, д. 11 |
| 2 | с. Старопестерево, ул. Центральная, д. 1Б |

2019 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | с. Мохово, ул. Шоссейная, д. 1а, д. 2а |
| 2 | с. Мохово, ул. Шоссейная, д. 3а |
| 3 | с. Мохово, ул. Шоссейная, д. 4а |

2020 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | с. Заринское, ул. Ленина, д. 4 |
| 2 | с. Заринское, ул. Ленина, д. 5 |
| 3 | с. Заринское, ул. Ленина, д. 6 |
| 4 | с. Заринское, ул. Ленина, д. 7 |

2021 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | с. Евтино, ул. Почтовая, д. 5 |
| 2 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31 |

2022 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | д. Осиновка, ул. Фабричная, д. 4 |

2023 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | с. Менчереп, ул. Центральная, д. 8 |
| 2 | с. Менчереп, ул. Центральная, д. 10 |
| 3 | с. Менчереп, ул. Центральная, д. 16 |

2024 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 19, 20 |
| 2 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 18 |

2025 год:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 17 |

2026 - 2027 года:

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | с. Челухоево, ул. Советская, д. 1а |
| 2 | с. Челухоево, ул. Советская, д. 1б |
| 3 | п. Старобачаты, пер. Базарный, д. 13 |
| 4 | п. Старобачаты, пер. Базарный, д. 15 |
| 5 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 13 |
| 6 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 25, д. 26, д. 27 |
| 7 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35 |
| 8 | п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39 |
| 9 | п. Снежинский, ул. Советская, д. 15, д. 17, д. 19 |

Администрация Беловского муниципального округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссии.

Администрация Беловского муниципального округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

15. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном постановлением администрации  Беловского муниципального округа от 24 апреля 2025 года № 136 «Об отдельных мероприятиях по обеспечению на территории Беловского муниципального округа реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2024 годы».

2018 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аллея Славы с. Старопестерево | Беловский район, с. Старопестерево, ул. Центральная. |

2019 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория Парк СДК с. Мохово | с. Мохово, пер. Клубный, д. 2Б |

2020 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория с. Заринское | «Парк Победы» с. Заринское |

2021 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Молодежный» с. Каракан | с. Каракан, ул. Луговая, д. 2 |

2022 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория «Парк Отдыха» д. Ивановка | д. Ивановка, ул. Весенняя |

2023 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория с. Менчереп | Сквер с. Менчереп, ул. Мира (1 очередь) |

2024 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория с. Менчереп | Сквер с. Менчереп, ул. Мира (2 очередь) |

2025 год:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория парк СДК п. Щебзавод | п. Щебзавод ул. Школьная |
| 2 | Общественная территория сквер Любви п. Щебзавод | п. Щебзавод ул. Школьная |

2026 - 2027 года:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общественная территория п. Старобачаты | «Парк Детство» п. Старобачаты ул. Вокзальная |
| 2 | Стадион «Горняк» п. Новый Каракан | п. Новый Каракан, ул. Содружества |
| 3 | Общественная территория с. Каракан | Сквер около СДК с. Каракан ул. Еловочная |

16. Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц

2020-2027 года:

| № п/п | Наименование территории | Адресное местоположение территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Беловский муниципальный округ | ИП Феофанов В.И. с. Вишневка, ул. Солнечная, д. 9А |
| 2 | Беловский муниципальный округ | ООО «Рябина» с. Поморцево, пер. Почтовый, д.3А |
| 3 | Беловский муниципальный округ | ООО «Рябина» п. Степной, ул. Центральная, д. 34 |
| 4 | Беловский муниципальный округ | ООО «Котлоторг» п. Новый Каракан, ул. Содружества, д. 41 |
| 5 | Беловский муниципальный округ | ИП Белобородов П.П. п. Старобачаты, ул. Томская, д. 4 |
| 6 | Беловский муниципальный округ | ООО «Валентия» п. Убинский, ул. Школьная, д.19 |

17. Порядок внесения изменения в муниципальную программу

По решению общественной комиссии внесение изменений в муниципальную программу может быть осуществлено на основании:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

изменения требований федерального и областного законодательства;

роста числа участников программы;

форс-мажорных обстоятельств.

Изменения в муниципальную программу вносятся постановлением администрации Беловского муниципального округа.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство дворовых и общественных территорий»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | + | Шт. | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | «МП» | + | Шт. | 2 | 2025 | 2 | 2 | 0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | Шм. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | «МП» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Ремонт дворовых проездов, твердых покрытий аллей, тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, отмостки дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечение освещения дворовых территорий и установка скамеек, урн для мусора | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | Улучшение состояния общественных пространств и повышение комфортности и уровня жизни населения Беловского муниципального округа | Количество благоустроенных общественных территорий | Шт. | 2 | 2025 | 2 | 2 | 0 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых и общественных территорий» (всего), в том числе | 7023,4 | 10142,6 | 9185,3 | 8569,0 | 6695,0 | 8404,4 | 13302,3 | 4991,5 | 5241,6 | 5040,0 | 0,0 | 78595,2 |
| Федеральный бюджет | 4218,1 | 9192,7 | 8225,2 | 6837,4 | 4963,6 | 6017,3 | 6024,6 | 3950,5 | 3965,3 | 3555,7 | 0,0 | 56950,4 |
| Областной бюджет | 2310,0 | 284,3 | 254,3 | 211,5 | 653,3 | 922,4 | 4966,8 | 212,2 | 490,1 | 728,3 | 0,0 | 11033,2 |
| Местный бюджет | 350,0 | 498,8 | 446,3 | 1243,9 | 991,2 | 1224,7 | 1939,7 | 734,6 | 786,3 | 756,0 | 0,0 | 8971,5 |
| Внебюджетные источники | 145,3 | 166,8 | 259,5 | 276,2 | 86,9 | 240,0 | 371,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1640,1 |
| Благоустроено дворовых территорий | 2911,8 | 3334,0 | 5190,8 | 5524,2 | 1738,0 | 4799,4 | 7421,9 | 1500,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32420,9 |
| Федеральный бюджет | 1694,4 | 2918,6 | 4544,2 | 4327,0 | 1240,2 | 3360,4 | 3284,9 | 1131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22501,5 |
| Областной бюджет | 928,0 | 90,2 | 140,5 | 133,8 | 163,2 | 515,1 | 2708,2 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4742,8 |
| Местный бюджет | 144,1 | 158,4 | 246,6 | 787,2 | 247,7 | 683,9 | 1057,7 | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3536,6 |
| Внебюджетные источники | 145,3 | 166,8 | 259,5 | 276,2 | 86,9 | 240,0 | 371,2 | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1640,1 |
| Благоустроено общественных территорий | 4111,6 | 6808,6 | 3994,5 | 3044,8 | 4957,0 | 3605,0 | 5880,3 | 3490,7 | 5241,6 | 5040,0 | 0,0 | 46174,2 |
| Федеральный бюджет | 2523,7 | 6274,1 | 3681,0 | 2510,4 | 3723,4 | 2656,9 | 2739,7 | 2818,7 | 3965,3 | 3555,7 | 0,0 | 34448,9 |
| Областной бюджет | 1382,0 | 194,1 | 113,8 | 77,7 | 490,1 | 407,3 | 2258,6 | 148,4 | 490,1 | 728,3 | 0,0 | 6290,4 |
| Местный бюджет | 205,9 | 340,4 | 199,7 | 456,7 | 743,5 | 540,8 | 882,0 | 523,6 | 786,3 | 756,0 | 0,0 | 5434,9 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Благоустроено дворовых территорий» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Благоустроено общественных территорий» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план - график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в Беловском муниципальном округе»

на 2026-2028 годы»

| Наименование вида работ | Перечень работ | Единица измерения объема работ | Минимальная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов, ремонт твердых покрытий аллей | Минимальный | кв.м. | 1150 | 1695 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | Минимальный | штук | 5337 | 5337 |
| Установка скамеек | Минимальный | штук | 6200 | 9280 |
| Установка урн | Минимальный | штук | 2285 | 3414 |
| Оборудование автомобильных парковок | Минимальный | машино-мест | 1150 | 1695 |
| Озеленение территорий | Минимальный | кв.м. | 380 | 380 |
| Ремонт пешеходной дорожки | Минимальный | кв.м. | 1050 | 1640 |
| Ремонт тротуаров | Минимальный | кв.м. | 963 | 1287 |
| Ремонт отмостки | Минимальный | кв.м. | 934 | 1641 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в Беловском муниципальном округе»

на 2026-2028 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на  дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ

| № | Наименование элемента благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов, ремонт автомобильных парковок, ремонт отмостки, ремонт твердых покрытий аллей |  |
| 2 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек |  |
| 3 | Озеленение |  |
| 4 | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 5 | Установка скамеек |  |
|  | Установка урн для мусора |  |