ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Модернизация объектов жилищно - коммунальной,

социальной инфраструктуры

в Беловском муниципальном округе»

на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития Беловского муниципального округа

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно – коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» является обеспечение комфортных условий проживания и доступности развития жилищно – коммунальных услуг в Беловском муниципальном округе для населения. Улучшение качества жилищно – коммунальных услуг является одним из направлений социально – экономического развития Беловского муниципального округа.

Основными проблемами жилищно – коммунального хозяйства высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных:

на модернизацию жилищно – коммунального комплекса;

на повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения;

на  обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения;

на повышение экономической устойчивости деятельности предприятий , оказывающих жилищно – коммунальные услуги.

Для решения вопросов по подготовке Беловского муниципального округа к осенне - зимнему периоду проводятся комплекс процессных мероприятий «Подготовка к зиме», включающие в себя ремонт  объектов теплоснабжения, водоснабжения и пр. Данные мероприятия в целом  обеспечивают надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения.

Деятельность в данном направлении нацелена на решение проблемы связанной с высоким уровнем износа коммунальной инженерно – технической инфраструктуры.Износ оборудования жизнеобеспечения составляет:

1. Котельные – 65%

2. Канализация – 55%

3. Водопроводные сети – 65%

4. Скважины – 55%

5. Тепловые сети – 55 %

С каждым годом увеличивается объем сельской застройки. В этих условиях все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий  для проживания, охраны окружающей среды и важнейшее из них – благоустройство и озеленение населенных пунктов. Чем больше зеленых насаждений, освещенных улиц, качественных дорог,  тем лучше и удобнее условия проживания людей. Износ объектов благоустройства составляет:

1. Освещение – 32%

2. Памятники – 35%

Для решения этих задач принят комплекс процессных мероприятий  «Благоустройство».

Программой регулируется предоставление компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твѐрдого топлива, возникающих при применении льготных цен, в рамках комплекса процессных мероприятий  «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению». Размер платы для жителей за коммунальные услуги устанавливается решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа. Тарифы на тепловую энергию, горячую воду, услуги коммунального водоснабжения и водоотведения устанавливает Региональная  энергетическая комиссия Кузбасса.

Эффективность реализации мероприятий по предоставлению компенсации из бюджета ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги, позволит обеспечить безубыточную работу организаций коммунального комплекса, повысить устойчивость их финансового состояния, снизить степень физического износа основных фондов предприятий, повысить доступность коммунальных услуг потребителям, обеспечить их надѐжность и качество.

Эффективность реализации мероприятий по предоставлению компенсации из бюджета на возмещение предприятиям комплекса затрат по обеспечению населения топливом (каменным углѐм) позволит обеспечить доступную цену твѐрдого топлива для населения.

- Описание приоритетов и  целей политики Беловского  муниципального округа  в сфере реализации муниципальной  программы

Система целеполагания муниципальной программы сформирована с учетом национальных целей развития на период  до 2030 и на перспективу 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 « О национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 и на перспективу 2036 года».

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение стабильным водо- и теплоснабжением населения и объектов социальной сферы Беловского муниципального округа;

- комплексное развитие и благоустройство Беловского муниципального округа округа, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания;

- обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами , целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса

Цели и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области –Кузбасса «Развитие жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утверждѐнной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31 октября 2023 №705.

В рамках государственной программы определены следующие цели:

«Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно – коммунального хозяйства не менее 50 процентов населения».

«Повышение качества дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций, до уровня не менее 85 процентов к 2030 году».

В рамках указанных направлений государственной программы Кемеровской области –Кузбасса «Развитие жилищно - коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» определены цели и задачи муниципальной программы.

- Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в отрасли жилищно - коммунального хозяйства

В целях создания эффективной и сбалансированной работы жилищно - коммунальной отрасли, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Беловского муниципального округа, определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цель 1: Надежность функционирования всех систем  жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей  Беловского муниципального округа:

показатели:

Протяженность отремонтированных водопроводных сетей;

Количество отремонтированных котельных;

Количество обследованных объектов ЖКХ;

Количество реконструированных объектов ЖКХ.

Цель 2: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания:

показатели:

Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства;

Количество отремонтированных объектов благоустройства;

Количество отлавливаемых животных без владельцев.

Цель 3: Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению:

показатели:

Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования.

Развитие и поддержка жилищно – коммунального хозяйства способствует импортозамещению, созданию новых рабочих мест, а достигнутые результаты отрасли окажут непосредственное влияние на улучшение качества жизни граждан, нового  качества инфраструктуры, качества услуг для жизни, работы и отдыха.

Для достижения основных целей требуется решение следующих задач:

- ремонт котельных, техническое обследование котельных,  ремонт теплотрасс,  ремонт водопроводных сетей,  ремонт скважин;

- организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, повышение контроля за качеством и количеством оказанных коммунальных услуг населению, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Паспорт

муниципальной программы

«Модернизация объектов жилищно - коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы округа (по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей Беловского муниципального округа |
|  | Цель 2: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |
|  | Цель 3: Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к зиме» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Цель: Комфортная и безопасная среда для жизни/показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза» Цель: Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно – коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения/ показатель: «Доля населения , обеспеченного централизованным холодным водоснабжением» |
|  | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно – коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 №705. |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | + | Км. | 5,0 | 2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | + | Шт. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |

| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | + | Шт. | 16 | 2025 | 16 | 16 | 16 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | «МП» | + | Шт. | 0 | 2025 | 0 | 1 | 0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Доля населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением |
| 2. | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | + | Шт. | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | + | Шт. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | + | Шт. | 38 | 2025 | 38 | 38 | 38 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» |  | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | км. | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | шт. | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | км. | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | шт. | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | км. | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | шт. | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий ) «Подготовка к зиме» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 года |  |
|  | Проведение текущего и капитального ремонтов водопроводных сетей и скважин | Улучшение состояния объектов коммунальной инженерно-технической инфраструктуры; снижение рисков возникновения аварийных ситуаций на территории округа; обеспечение более качественным снабжением питьевой водой населения округа | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей |
|  | Проведение текущего и капитального ремонтов тепловых сетей, котельных, дымовых труб котельных | обеспечение безаварийной работы тепловых сетей в течение 6 – 10 лет; повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания. | Количество отремонтированных котельных |
|  | Замена изношенного оборудования на более усовершенствованное (модернизация) | улучшение состояние объектов коммунальной инженерно-технической инфраструктуры; повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; обеспечение надежности работы системы жизнеобеспечения; комфортности и безопасности условий проживания. | Количество реконструированных объектов ЖКХ |
|  | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции и строительства объектов ЖКХ, обследование дымовых труб котельных | улучшение состояние объектов коммунальной инженерно-технической инфраструктуры; повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; комфортности и безопасности условий проживания. | Количество обследованных объектов ЖКХ |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Благоустройство» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 года |  |
|  | Проведение текущего и капитального ремонта мест массового отдыха, тротуаров, исторических памятников | повышение уровня благоустроенности территории Беловского муниципального округа; снижение потерь при использовании энергоресурсов; обеспечение надежности работы системы жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания населения. | Количество отремонтированных объектов благоустройства |
|  | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта объектов благоустройства |  | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства |
|  | Отлов бездомных животных, проведение стерилизации и послеоперационный уход | предотвращение причинения вреда здоровью граждан; регулирование численности животных без владельцев | Количество отлавливаемых животных без владельцев |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 года |  |
|  | Компенсация потерь в доходах предприятий, возникающих в результате регулирования тарифов | удовлетворение спроса населения Беловского муниципального округа в коммунальном обслуживании; повышение качества и бесперебойности предоставляемых коммунальных услуг; повышение эффективности использования бюджетных средств. | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно - коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе | 239400,5 | 277785,5 | 277785,5 | 756529,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 114622,8 | 147241,4 | 147241,4 | 409105,6 |
| Местный бюджет | 124777,7 | 130544,1 | 130544,1 | 385865,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к зиме» | 67200,0 | 105642,4 | 67200,0 | 240042,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 32676,0 | 0,0 | 32676,0 |
| Местный бюджет | 67200,0 | 72966,4 | 67200 | 213132,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий) «Благоустройство» | 58020,2 | 58020,2 | 58020,2 | 174060,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 442,5 | 442,5 | 442,5 | 1327,5 |
| Местный бюджет | 57577,7 | 57577,7 | 57577,7 | 172733,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» | 114180,3 | 114122,9 | 114122,9 | 342426,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 114180,3 | 114122,9 | 114122,9 | 342426,1 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт котельных, техническое обследование котельных, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано сетей водоснабжения» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов теплоснабжения» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Реконструировано объектов ЖКХ» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обследовано объектов ЖКХ» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано сетей водоснабжения» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов теплоснабжения» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Реконструировано объектов ЖКХ» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обследовано объектов ЖКХ» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано сетей водоснабжения» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов теплоснабжения» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Реконструировано объектов ЖКХ» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обследовано объектов ЖКХ» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 2 | Организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов благоустройства» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов благоустройства» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов благоустройства» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| 2.2 | Мероприятие (результат) Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| 3 | обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, повышение контроля за качеством и количеством оказанных коммунальных услуг населению, повышение эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.1.1 | Заключено соглашение на Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.2.1 | Заключено соглашение на «Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.1.1 | Заключено соглашение на Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.2.1 | Заключено соглашение на « Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.1.1 | Заключено соглашение на Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3.2.1 | Заключено соглашение на « Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

## ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

## элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

## 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Подготовка к зиме»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно - коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ремонт котельных, техническое обследование котельных, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | + | Км. | 5,0 | 2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | + | Шт. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | + | Шт. | 16 | 2025 | 16 | 16 | 16 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | «МП» | + | Шт. | 0 | 2025 | 0 | 1 | 0 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Доля населения , обеспеченного централизованным холодным водоснабжением |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Ремонт котельных, техническое обследование котельных, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | км. | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Ремонт котельных, техническое обследование котельных, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | км. | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Ремонт котельных, техническое обследование котельных, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | «МП» | км. | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных котельных | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество обследованных объектов ЖКХ | «МП» | шт. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ремонт котельных, техническое обследование котельных, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отремонтировано сетей водоснабжения | Проведение текущего и капитального ремонтов водопроводных сетей и скважин | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 5,0 | 2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Отремонтиовано объектов теплоснабжения | Проведение текущего и капитального ремонтов тепловых сетей, котельных, дымовых труб котельных | Количество отремонтированных котельных | Шт | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Реконструировано объектов ЖКХ | Замена изношенного оборудования на более усовершенствованное (модернизация) | Количество реконструированных объектов | Шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обследовано объектов ЖКХ | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции и строительства объектов ЖКХ, обследование дымовых труб котельных | Количество обследованных объектов ЖКХ | Шт | 16 | 2025 | 16 | 16 | 16 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Подготовка к зиме» (всего), в том числе | 67200,0 | 105642,4 | 67200,0 | 240042,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 32676,0 | 0,0 | 32676,0 |
| Местный бюджет | 67200,00 | 72966,4 | 67200,0 | 207366,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отремонтировано объектов водоснабжения | 57200,0 | 57200,0 | 57200,0 | 171600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 57200,0 | 57200,0 | 57200,0 | 171600,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отремонтировано объектов теплоснабжения | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 27000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 27000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовлено проектов на проектирование объектов ЖКХ, обследовано объектов ЖКХ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализовано мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 38442,4 | 0,0 | 38442,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 32676,0 | 0,0 | 32676,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 5766,4 | 0,0 | 5766,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт котельных, техническое обследование котельных, ремонт теплотрасс, ремонт водопроводных сетей, ремонт скважин |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано сетей водоснабжения» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов теплоснабжения» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Реконструировано объектов ЖКХ» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Обследовано объектов ЖКХ» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано сетей водоснабжения» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов теплоснабжения» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Реконструировано объектов ЖКХ» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Обследовано объектов ЖКХ» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано сетей водоснабжения» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов теплоснабжения» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Реконструировано объектов ЖКХ» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |
| Мероприятие (результат) «Обследовано объектов ЖКХ» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План-график |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно - коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | + | Шт. | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | + | Шт. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | + | Шт. | 38 | 2025 | 38 | 38 | 38 | - | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | шт. | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | шт. | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | «МП» | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | «МП» | шт. | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наменование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отремонтировано объектов благоустройства | Проведение текущего и капитального ремонта мест массового отдыха, тротуаров, исторических памятников | Количество отремонтированных объектов | Шт. | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта объектов благоустройства | Количество подготовленных проектов | Шт. | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отлов бездомных животных, проведение стерилизации и послеоперационный уход | Количество отловленных животных | Шт. | 36 | 2025 | 36 | 36 | 36 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе | 58020,2 | 58020,2 | 58020,2 | 174060,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 442,5 | 442,5 | 442,5 | 1327,5 |
| Местный бюджет | 57577,7 | 57577,7 | 57577,7 | 172733,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализовано мероприятий в рамках подпрограммы | 51577,7 | 51577,7 | 51577,7 | 154733,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 51577,7 | 51577,7 | 51577,7 | 154733,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отремонтировано объектов благоустройства | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 442,5 | 442,5 | 442,5 | 1327,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 442,5 | 442,5 | 442,5 | 1327,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация экономически эффективной системы благоустройства, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов благоустройства» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов благоустройства» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2027 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано объектов благоустройства» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Подготовлено проектов по проектированию объектов благоустройства» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |
| Мероприятие (результат) «Организовано мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Закупка включена в план график» | 31.01.2028 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | План - график |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно - коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» |  | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |  | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | «МП» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, повышение контроля за качеством и количеством оказанных коммунальных услуг населению, повышение эффективности использования бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | проценты | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,и орга низациям, осуществля ющим реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) с соблюдением результативности их использования | проценты | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» (всего), в том числе | 114180,3 | 114122,9 | 114122,9 | 342426,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению | 83003,7 | 82961,9 | 82961,9 | 248927,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 83003,7 | 82961,9 | 82961,9 | 248927,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению | 31176,6 | 31161,0 | 31161,0 | 93498,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 31176,6 | 31161,0 | 31161,0 | 93498,6 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| обеспечение качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, повышение контроля за качеством и количеством оказанных коммунальных услуг населению, повышение эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Заключено соглашение на Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива) населению | 01.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |
| Мероприятие (результат) «Предоставлено субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Заключено соглашение на «Предоставление субсидий организациям, оказывающим предоставление коммунальных услуг (холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа) населению» | 01.01.2026 | Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Соглашение |