ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Жилище»

на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы строительства, жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Беловского муниципального округа

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы «Жилище» на 2026-2028 годы» является обеспечение комфортных условий проживания и доступности условий приведения  жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества в Беловском муниципальном округе для населения. Обеспечение качества проживания населения является одним из направлений социально – экономического развития Беловского муниципального округа.

Основной целью подпрограммы «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» является создание комфортных  условий для проживания населения Беловского муниципального округа, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. Развитие жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, проектирование объектов, разработка документации, строительство жилых домов, ремонт жилищного фонда.

Для реализации стратегии развития  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Беловском муниципальном округе разработаны и утверждены: схема территориального планирования муниципального образования «Беловский муниципальный округ», сформированы базы данных по всем направлениям предоставления услуг населению в сфере архитектуры и градостроительства, создана муниципальная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кемеровской области – Кузбасса содержит сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения.

- Описание приоритетов и  целей политики Беловского  муниципального округа  в сфере реализации муниципальной  программы

Основными целями муниципальной программы являются:

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания населения Беловского муниципального округа;

-упрощение и усовершенствование административных административных процедур при осуществлении градостроительной деятельности

- Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в отрасли жилищно - коммунального хозяйства

Для достижения основных целей требуется решение следующих задач:

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

повышение надежности и развития инженерных систем жилищного фонда;

обеспечение выполненных работ по ремонту муниципального жилищного фонда, реализация механизма работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещений, находящихся с муниципальной собственности;

проектирование объектов строительства и реконструкции жилищного фонда в целях обеспечения жителей Беловского муниципального округа жилыми помещениями;

разработка и актуализация градостроительной документации. Приведение к техническим условиям ведения ИСОГД документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

повышение качества муниципальных услуг в области градостроительной деятельности;

Паспорт

муниципальной программы

«Жилище» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа, председатель «КУМИ администрации Беловского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа; |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Беловского муниципального округа; Цель 2: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении градостроительной деятельности. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Градостроительство» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской обасти - Кузбасса |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание комфортных условий для проживания населения Беловского муниципального округа, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | + | Тыс. руб. | 1689,0 | 2025 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа, |  |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | + | Тыс. руб. | 911,2 | 2025 | 911,2 | 911,2 | 911,2 | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |

| 2. | Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | + | Тыс. руб. | 0,0 | 2025 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | + | Тыс. руб.. | 705,0 | 2025 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |

- 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | Тыс. руб. | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | Тыс. руб. | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 911,2 |
| 2 | «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | Тыс. руб. | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | Тыс руб. | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2000,0 |

- План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | Тыс. руб. | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | Тыс. руб. | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 911,2 |
| 2 | «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | Тыс. руб. | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | Тыс руб. | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2000,0 |

- План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | Тыс. руб. | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | Тыс. руб. | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 911,2 |
| 2 | «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | Тыс. руб. | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | Тыс руб. | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2000,0 |

- 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа. | Срок реализации 2026-2028 года |  |
|  | Проведение ремонтных работ жилищного фонда Беловского муниципального округа | Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; Повышение надежности и развития инженерных систем жилищного фонда. | Количество отремонтированных квартир |
|  | Оплата начисленных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за жилищный фонд Беловского муниципального округа | Объем финансирования взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. | В соответствии с количеством квартир, за которые начисляются взносы в многоквартирных домах жилищного фонда |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Градостроительство» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 года |  |
|  | Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | Приобретение лицензии на годовое обслуживание программного комплекса |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Жилище» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе | 4431,2 | 4431,2 | 4431,2 | 13293,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4431,2 | 4431,2 | 4431,2 | 13293,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» | 2411,2 | 2411,2 | 2411,2 | 7233,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2411,2 | 2411,2 | 2411,2 | 7233,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий) «Градостроительство» | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 6060,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 6060,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано жилищного фонда» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа. |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа. | Муниципальный контракт (договор) |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Перечисление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано жилищного фонда» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа. |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг. | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Перечисление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг. | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Отремонтировано жилищного фонда» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг. | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Перечисление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг. | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 2 | «Градостроительство» |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад- Муниципалитет» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад- Муниципалитет» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад- Муниципалитет»в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

- 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

- Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

- Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

- Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

- 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

- 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

- 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

- Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

- 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

- а) показатели;

- б) мероприятия (результаты);

- в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

- г) контрольные точки.

- В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

- Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

- В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

- 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

- 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

- а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

- б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

- в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

- г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

- д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

- ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

- элементов или муниципальной программы в целом;

- з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

- и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

- 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

- 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

- 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

- 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

- Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

- 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

- Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

- Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

- УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

- ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

- 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

- УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

- УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

- В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

- В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

- 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

- где:

- УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

- P - количество показателей муниципальной программы.

- 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- ПП - плановое значение показателя;

- Пф - фактическое значение показателя;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Пб - базовое значение показателя;

- Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

- , где:

- УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

- Кв - повышающий коэффициент;

- L - количество структурных элементов муниципальной программы.

- Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

- а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

- б) для иного проекта - 1,5;

- в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

- 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

- Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

- УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

- УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

- УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

- 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

- УДстр.эл.i = УДрез.

- 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

- Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

- Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- , где:

- Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

- Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

- КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

- КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

- 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

- 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

- 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

- , где:

- ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

- ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

- ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

- 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

- высокая эффективность реализации;

- эффективность реализации выше средней;

- эффективность реализации ниже средней;

- низкая эффективность реализации.

- Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

- 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

- , где:

- Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

- G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Жилище» на 2026-2028 годы» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | + | тыс руб | 1500,00 | 2025 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | + | тыс руб | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | Тыс. руб. | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | Тыс. руб. | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 911,2 |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | Тыс. руб. | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | Тыс. руб. | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 911,2 |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт жилищного фонда | «МП» | Тыс. руб. | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 1.2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | «МП» | Тыс. руб. | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 911,2 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт жилищного фонда | Проведение ремонтных работ жилищного фонда Беловского муниципального округа | Создание комфортных условий для проживания населения Беловского муниципального округа | Тыс руб. | 1500,0 | 2025 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Оплата начисленных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за жилищный фонд Беловского муниципального округа | Объем денежных средств, начисленных за квартиры, за которые начисляются взносы в многоквартирных домах жилищного фонда | Тыс руб. | 911,2 | 2025 | 911,2 | 911,2 | 911,2 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» (всего), в том числе | 2411,2 | 2411,2 | 2411,2 | 7233,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2411,2 | 2411,2 | 2411,2 | 7233,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт жилищного фонда | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 911,2 | 911,2 | 911,2 | 2733,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 911,2 | 911,2 | 911,2 | 2733,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| «Строительство, реконструкция и ремонт жилищного фонда» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано жилищного фонда» в 2026 году реализации | X | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг согласно утвержденных смет на выполнение ремонтных работ. | 31.12.2026 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Перечисление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2026 году реализации | X | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Заключение контракта (договора). Оплата начисленных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за жилищный фонд» | 31.12.2026 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано жилищного фонда» в 2027 году реализации | X | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг согласно утвержденных смет на выполнение ремонтных работ.» | 31.12.2027 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Перечисление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2027 году реализации | X | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Заключение контракта (договора). Оплата начисленных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за жилищный фонд» | 31.12.2027 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Отремонтировано жилищного фонда» в 2028 году реализации | X | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг согласно утвержденных смет на выполнение ремонтных работ» | 31.12.2028 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа, Управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Перечисление взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2028 году реализации | X | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Заключение контракта (договора). Оплата начисленных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за жилищный фонд» | 31.12.2028 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Градостроительство»

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Жилище» на 2026-2028 годы» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | + | тыс руб | 20,0 | 2025 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | Отдел архитектуры и строительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | + | тыс руб | 2000,0 | 2025 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | Отдел архитектуры и строительства администрации Беловского муниципального округа |  |

- 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | Тыс руб | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | Тыс руб | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |

- План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | Тыс руб | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | Тыс руб | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2000,0 |

- План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | «МП» | шт. | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | «МП» | шт. | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наменование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | Обеспечение комплекса услуг «ТехноКад-Муниципалитет» электронного документооборота | Приобретение лицензии на годовое обслуживание программного комплекса | Тыс руб | 20,0 | 2025 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | Подготовка и передача полученных геоинформационных данных в среду специальных программ | Выполнение геодезических измерений и получение на их основе результатов в виде каталога координат | Тыс руб. | 2000,0 | 2025 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Градостроительство» (всего), в том числе | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 6060,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 6060,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализовано мероприятий в рамках подпрограммы | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 6060,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 6060,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение комплекса услуг «Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС» | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| «Градостроительство» |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота» в 2026 году реализации | X | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка.«В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Приобретение лицензии на годовое обслуживание.» | 31.12.2026 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС» в 2026 году реализации | X | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ» | 31.12.2026 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота» в 2027 году реализации | X | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Приобретение лицензии на годовое обслуживание» | 31.12.2027 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС» в 2027 году реализации | X | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ» | 31.12.2027 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение комплекса услуг «Технокад-Муниципалитет» электронного документооборота» в 2028 году реализации | X | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ. Приобретение лицензии на годовое обслуживание» | 31.12.2028 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |
| Мероприятие (результат) «Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС» в 2028 году реализации | X | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «В части приобретения работ, услуг. Заключение контракта (договора), на предоставление услуг, выполнение работ» | 31.12.2028 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт (договор) |